内蒙古自治区农牧业科学院关于加快预算

支出进度考核办法（试行）

第一章  总则

第一条 	为进一步加强我院预算执行管理，加快预算支出进度，提高经费使用效率，根据《内蒙古自治区财政厅关于进一步加快2019年预算执行支出进度的通知》（内财库〔2019〕592号）等文件精神，经院务会议讨论决定，制定本规定。

第二条 	本规定考核对象为各级各类建设项目和各级各类科技项目（课题、含国家项目子课题）。

第三条 	按照自治区财政厅规定，财政预算支出进度考核时间节点为每年6月30日、9月30日、11月30日。

第二章  考核内容

第四条 	根据财政厅内财库〔2019〕592号文件要求，各级各类建设项目和各级各类科技项目（课题、含国家项目子课题）的年度预算支出进度在3个考核时间节点应分别完成总预算支出进度的45％、75％和95％，12月31日前应完成预算经费的全部支出。1年以上的各级各类建设项目和各级各类科技项目（课题、含国家项目子课题）应严格按照合同（任务书）载明的预算执行进度实施。

第五条 	在每个考核时间节点后15日内，计划财务处应将本级财政各级各类建设项目和各级各类科技项目（课题、含国家项目子课题）预算支出进度报送院领导，并抄送科研处、成果处、人事处等项目管理和劳资管理部门。对未按要求完成预算支出进度的各级各类建设项目和各级各类科技项目（课题、含国家项目子课题）和项目主持人予以通报。

第六条 	未按时间节点要求完成预算支出进度的，对各级各类建设项目和各级各类科技项目（课题、含国家项目子课题）主持人给予如下处罚：

（一）取消今后2年内各级各类项目（课题、含国家项目子课题）的申报资格；

（二）取消当年年度考核评优资格；

（三）取消最近一次评定和晋升专业技术职务的资格。

第七条 	由于科技、财政等主管部门的原因造成预算支出进度无法按时完成的，经院务会研究确认后，对各级各类建设项目和各级各类科技项目（课题、含国家项目子课题）主持人，在征求相关部门意见后，做出妥善处理。

第八条 	在加快预算支出进度，完成各级各类项目（课题、含国家项目子课题）目标任务的同时，各级各类项目（课题、含国家项目子课题）主持人要增强遵守财经纪律的自觉性，不能因为加快预算支出进度而违法、违规操作。

第三章  附则

第九条 	本暂行规定自发布之日起实施。